证券代码：603568         证券简称：伟明环保       公告编号：临2017-045

浙江伟明环保股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法（2016年修订）》等相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］827号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,580万股，每股面值1元，发行价格为11.27元/股，募集资金总额为人民币51,616.60万元，扣除发行费用人民币6,469.28万元后，募集资金净额为45,147.32万元，上述款项已于2015年5月25日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月25日出具信会师报字［2015］第610390号验资报告。

截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）40,444.09万元，募集资金余额总计为5,072.20万元，其中存放在募集资金专户的银行存款5,072.20万元（包含利息收入），使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的净额为0元。报告期内，公司使用募集资金投入募投项目444.09万元。2017年上半年度募集资金使用情况如下表：

| 明细 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 2017年1月1日募集资金期初余额 | 4,380,387.08 |
| 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 0.00 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | 4,440,950.00 |
| 加：2017年上半年存款利息收入减支付的银行手续费 | 41,884.39 |
| 加：暂时闲置募集资金收回理财产品 | 50,000,000.00 |
| 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 | 0.00 |
| 加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 | 740,684.94 |
| 2017年6月30日募集资金专户余额 | 50,722,006.41 |

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法（2016年修订）》（以下简称“《管理办法》”），《管理办法》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。

（二）募集资金专户存储监管情况

公司于2015年6月12日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国农业银行股份有限公司温州分行（以下简称“温州农行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司温州伟明环保能源有限公司（以下简称“温州公司”）于2015年6月26日会同本公司、中金公司及温州农行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司全资子公司苍南伟明环保能源有限公司（以下简称“苍南公司”）于2017年5月26日会同本公司、中金公司及浙江民泰商业银行股份有限公司温州分行（以下简称“民泰银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。温州公司在温州农行设立的专户（银行账号：19299901040023334）存放的募集资金已按规定使用完毕，并于2016年度内办理 了专户注销手续，相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

| 银行名称 | 银行账号 | 期末余额（元） |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 19299901040023201 | 16,891.94 |
| 浙江民泰商业银行股份有限公司温州分行 | 583490195700015 | 50,705,114.47 |
| 合计 |  | 50,722,006.41 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目444.09万元。截至2017年6月30日，本公司累计使用募集资金投入募投项目40,444.09万元。

截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内本公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年4月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。

根据上述决议，为提高资金利用效率，公司于2017年上半年通过购买理财产品的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至2017年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为0万元。现将有关情况列表如下：

使用募集资金进行现金管理的基本情况：

单位：万元

| 理财产品名称 | 类型 | 金额 | 投资期限 | 预期年化 收益率 | 投资盈亏 | 是否到期 | 是否涉诉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴业银行“金雪球”2016年第14期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2016.12.09- 2017.02.07 | 3.4% | 盈利 | 是 | 否 |
| 中金公司财富资金系列35期收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2017.02.09-2017.05.11 | 3.7% | 盈利 | 是 | 否 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2017年4月14日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。公司变更垃圾焚烧发电技术研究开发中心项目（以下简称“原募投项目”）的募集资金用途，将原募投项目拟投入的募集资金5,147.32万元及募集资金专户已产生的利息用于苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目（以下简称“苍南项目”）。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中金公司对该事项均发表了同意意见。该议案已经公司2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过。

截至2017年6月30日，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法（2016年修订）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规情形。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2017年8月18日

附表1：募集资金使用情况对照表（截至2017年6月30日）

单位：万元

| 募集资金总额 |  |  |  | 45,147.32 |  | 本年度投入募集资金总额 |  |  |  |  | 444.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更用途的募集资金总额 |  |  |  | 5,147.32 |  | 已累计投入募集资金总额 |  |  |  |  | 40,444.09 |  |
| 变更用途的募集资金总额比例 |  |  |  | 11.40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 瑞安生活垃圾焚烧发电项目 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2014年5月 | 2,994.91 | 是 | 否 |
| 永康生活垃圾焚烧发电项目 | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2013年2月 | 1,991.64 | 是 | 否 |
| 垃圾焚烧发电技术研究开发中心项目 | 变更前项目 | 5,147.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 否 |
| 偿还银行贷款 | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 100.00 | - | - | 是 | 否 |
| 苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目 | 变更后项目 | 0 | 5,147.32 | 5,147.32 | 444.09 | 444.09 | -4,703.23 | 8.62 | 2017年10月 | - | - | 否 |
| 合 计 |  | 45,147.32 | 45,147.32 | 45,147.32 | 444.09 | 40,444.09 | -4,703.23 | 89.58 | - | 4,986.55 | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2015年6月18日第四届董事会第五次会议批准，公司于2015年6月23日以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计28,000万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本公司于2016年4月15日召开第四届董事会第十二次次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。截至2017年6月30日，本公司使用募集资金购买理财产品余额为0万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：变更募集资金投资项目情况表（截至2017年6月30日）

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预期效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目 | 垃圾焚烧发电技术研究开发中心项目 | 5,147.32 | 444.09 | 444.09 | 8.62 | 2017年10月 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 5,147.32 | 444.09 | 444.09 | 8.62 | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |  |  | 垃圾焚烧发电技术研究开发中心项目主要是为改善公司研发基础设施和环境，在公司生产技术支持和新产品研发方面发挥重要的作用，有助于公司实现长期的发展战略。该项目的实施作为具有战略意义的系统工程，在选址上要考虑公司现阶段及将来的市场发展策略，在业务内容上要适应国内二噁英检测等领域的发展变化，在人员招聘和培训上要契合公司快速发展和服务市场需求，因此，短期内该项目的具体实施方案仍需调整优化。为了更有效的使用募集资金，公司从全体股东利益出发，拟将原募投项目尚未使用的募集资金用于投资建设苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目。 2017年4月14日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。公司变更垃圾焚烧发电技术研究开发中心项目的募集资金用途，将原募投项目拟投入的募集资金5,147.32万元及募集资金专户已产生的利息用于苍南项目。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中金公司对该事项均发表了同意意见。该议案已经公司2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》（公告编号：临2017-018）、《浙江伟明环保股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）、《浙江伟明环保股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2017-023）及《浙江伟明环保股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2017-028）。 |  |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预期收益的情况和原因（分具体项目） |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |